## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОРОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П о с т а н о в л е н и е

____________	_______

Об организации проектной деятельности

в муниципальном образовании «Коровинский сельсовет»

Бугурусланского района Оренбургской области

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 № 1050 в целях организации проектной деятельности в муниципальном образовании «Коровинский сельсовет»:

1. Утвердить Положение «Об организации проектной деятельности в муниципальном образовании «Коровинский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования		                              Г. А. Поляков

Разослано: в дело, администрацию района, финотдел, прокуратуру

Приложение 1

к постановлению

от 18.09.2017г. №17-п

Положение

об организации проектной деятельности в МО «Коровинский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области

- Проектная деятельность в МО «Коровинский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области организована в целях исполнения отдельных функций (направлений деятельности) администрации проектным способом.

- Проектная деятельность осуществляется  следующими органами:

руководителем проектного офиса;

проектным офисом;

руководителем проекта;

участниками проекта.

- При осуществлении проектной деятельности используются следующие термины и определения:

формирование проекта - совокупность действий по внесению предложения об осуществлении отдельных функций (направлений деятельности) муниципального образования проектным способом, разработке паспорта и плана реализации проекта, их согласованию и утверждению. Схема формирования проекта определена в приложении 3 к настоящему положению;

реализация проекта — совокупность действий по исполнению плана реализации проекта с целью достижения целей и задач, установленных в паспорте проекта, а также осуществлению контроля за исполнением плана реализации проекта;

руководитель проектного офиса – глава МО «Коровинский сельсовет»;

проектный офис — администрация муниципального образования, на которую возложена организация деятельности по формированию, реализации и сопровождению проектов;

руководитель проекта – глава администрации МО «Коровинский сельсовет»;

участник проекта — физические и юридические лица, администрация Бугурусланского района.

- Субъекты проектной деятельности осуществляют следующие полномочия:

  - Глава муниципального образования:

а)	инициирует выработку предложений о реализации отдельного направления деятельности администрации проектным способом;

б)	утверждает паспорт проекта;

в)	утверждает итоговый отчет о реализации проекта;

г)	принимает решение о продолжении реализации проекта, его развитии или завершении реализации проекта.

д)	формирует поручения по осуществлению и совершенствованию проектной деятельности;

е) утверждает план реализации проекта.

  - Проектный офис:

а)	осуществляет методическое и организационно-правовое обеспечение проектной деятельности, а именно:

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности (в том числе готовит рекомендации и предложения по разработке и реализации проектов);

готовит проекты правовых актов, регулирующих вопросы проектной деятельности и изменения к ним;

б)	рассматривает проект на этапе его формирования, согласовывает проект (паспорт проекта, план реализации проекта, дополняющие и обосновывающие документы), изменения в проект;

в)	обеспечивает текущий мониторинг реализации проектов, в том числе путем рассмотрения отчетов о реализации;

г)	проводит оценку рисков невыполнения или ненадлежащего выполнения (далее - рисков реализации) проектов;

д)	подводит итоги реализации проектов, по результатам которых формирует отчет об их выполнении и вырабатывает предложения о продолжении реализации проекта, его развитии или завершении реализации проекта;

е)	готовит необходимые запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридическим лицам о предоставлении информации, необходимой для осуществлении проектной деятельности;

ж)	устанавливает форму отчетности о реализации проекта.

  - Руководитель проекта:

а)	осуществляет координацию деятельности участников проекта, для чего вправе в рамках компетенции в отношении участников проекта:

запрашивать и получать необходимую информацию;

давать поручения, обязательные для исполнения;

получать сведения об исполнении поручений.

б) разрабатывает паспорт проекта, план реализации проекта, дополняющие и обосновывающие документы к проекту, изменения в проект, и согласовывает их с заинтересованными лицами;

в)	осуществляет непосредственную реализацию проекта;

г)	получает от участников проекта информацию, необходимую для формирования отчетности о реализации проекта и составляет сводный отчет;

д)	представляет отчетность о реализации проектов в проектный офис.

  - Участник проекта:

а)	вносит предложения руководителю проекта по формированию и реализации проекта;

б)	принимает участие в разработке паспорта проекта и плана реализации проекта;

в)	принимает участие в непосредственной реализации проекта;

г)	представляет руководителю проекта информацию, необходимую для управления проектом и для составления отчетности о реализации проекта.

- Предложение об осуществлении отдельных функций (направлений деятельности) администрации проектным способом оформляется в виде паспорта проекта по форме, определенной в приложении № 1 к настоящему положению. Паспорт проекта разрабатывается руководителем проекта совместно с участниками проекта и представляется руководителем проекта в проектный офис на рассмотрение.

- По результатам рассмотрения паспорт проекта согласовывается проектным офисом, либо к нему готовится заключение, содержащее замечания и предложения, которые учитываются руководителем проекта при доработке паспорта. Паспорт проекта, согласованный проектным офисом, направляется на утверждение главе муниципального образования.

- Паспорт проекта утверждается, либо отклоняется главой муниципального образования. Утверждение паспорта проекта главой является поручением руководителю проекта и участникам о подготовке плана реализации проекта.

- План реализации проекта разрабатывается руководителем проекта совместно с участниками проекта по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему положению, и представляется в проектный офис в течение 5 рабочих дней после поручения главы муниципального образования о подготовке плана.

- План реализации проекта рассматривается проектным офисом в течение 5 рабочих дней. По результатам рассмотрения план согласовывается, либо к нему готовится заключение, содержащее замечания и предложения. План реализации дорабатывается руководителем проекта с учетом замечаний и предложений в течение 3 рабочих дней. Согласованный проектным офисом план реализации направляются главе муниципального образования.

- Глава муниципального образования рассматривает план реализации проекта течение 3 рабочих дней после поступления. По результатам рассмотрения утверждает план, либо возвращает его на доработку руководителю проекта. Доработка плана осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его возврата.

- План реализации проекта, утвержденный главой муниципального образования, направляется руководителю проекта и его участникам для исполнения. Руководитель проекта направляет копию плана в проектный офис для осуществления мониторинга реализации проекта. День утверждения плана является днем начала реализации проекта.

- С целью осуществления мониторинга реализации проекта руководитель проекта представляет в проектный офис промежуточные отчеты о ходе реализации проекта и итоговый отчет о реализации проекта в сроки, предусмотренные планом реализации проекта, по форме, установленной проектным офисом.

- По результатам мониторинга и оценки рисков реализации проекта проектным офисом формируются предложения, направленные на совершенствование реализации проекта. Результаты мониторинга, оценки рисков реализации проекта и вышеуказанные предложения направляются главе муниципального образования для принятия управленческих решений по реализации проекта.

- На основании итоговых отчетных данных о реализации проекта, полученных от руководителя проекта, проектным офисом формируется итоговый отчет. По результатам оценки отчетных данных проектным офисом формируются предложения:

о продолжении реализации проекта - в случае, если цели проекта не достигнуты, и (или) задачи проекта не решены, но цели могут быть достигнуты, а задачи решены при выполнении каких-либо условий;

о завершении проекта — в случае, если цели проекта достигнуты, задачи проекта решены, либо цели проекта не могут быть достигнуты, а задачи проекта не могут быть решены ни при каких условиях;

о развитии проекта - в случае, если цели проекта достигнуты, задачи проекта решены, в результате чего возможно улучшение достигнутых результатов.

Согласованный отчет и предложения представляются главе муниципального образования для утверждения и принятия решений, указанных в пункте 14 настоящего положения, а также управленческих решений в отношении организации и осуществления проектной деятельности.

- В случае принятия главой муниципального образования решения:

о продолжении реализации проекта - в проект вносятся соответствующие изменения;

-о завершении проекта;

-о развитии проекта.

- Изменения в проект вносятся в порядке, предусмотренном пунктами 3-8 настоящего порядка.

Приложение 1

к положению об организации проектной деятельности в

МО «Коровинский сельсовет»

Паспорт проекта

| Наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Руководитель проектного офиса |  |
| Руководитель проекта |  |
| Участники проекта |  |
| Цель (цели) проекта |  |
| Задачи проекта |  |
| Результат (результаты) проекта |  |
| Критерии успеха проекта |  |
| Период реализации проекта |  |
| Риски реализации проекта |  |
| Взаимосвязь с другими проектами |  |
| Сроки предоставления отчетности |  |

Приложение 2

к положению об организации проектной деятельности

в МО «Коровинский сельсовет»

План реализации проекта

_________________________________________

наименование проекта

| N п/п | Наименование контрольного события (со значением контрольного показателя) | Ответственное лицо | Дата наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

Приложение 3

к положению об организации проектной деятельности в

МО «Коровинский сельсовет»

Схема формирования проекта

# Text boxes

Глава МО

Инициативные предложения

Руководитель проекта

Рассмотрение паспорта проекта проектным офисом

Согласование

Руководитель проекта

Доработка

Отклонение

Утверждение

Рассмотрение паспорта проекта главой МО

Разработка плана реализации проекта руководителем проекта и участниками проекта

Рассмотрение плана реализации проекта проектным офисом

Согласование

Руководитель проекта

Доработка

Утверждение плана реализации проекта

Руководитель проекта

Доработка

Рассмотрение проекта главой МО

Завершение формирования проекта

Участники проекта

Разработка паспорта проекта

Руководитель проекта